惠政〔2019〕3号

郑州市惠济区人民政府

关于印发惠济区2019年水生态建设

实施方案的通知

各镇人民政府，各街道办事处，区人民政府各部门，各有关单位：

现将《惠济区2019年水生态建设实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

2019年2月18日

惠济区2019年水生态建设实施方案

为加快推进生态惠济建设，进一步提升全区生态水系和水生态文明建设水平，着力构建与“生态城、旅游城、健康城、科技城”相匹配的流域生态系统，特制定本实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时代水利工作方针，按照高效利用水资源、系统修复水生态、综合治理水环境、科学防治水灾害的“四水同治”治水思路，突出“开辟水源、连通水系、生态修复”，加快推进重点工程建设进度，努力打造“河畅水清、岸绿景美、人水和谐”的生态水系，为加快推进“生态城、旅游城、健康城、科技城”建设，提供更加自然和谐的水生态环境和更加坚实可靠的水生态保障。

二、基本原则

（一）坚持四水同治,统筹兼顾

- 深入践行高效利用水资源、系统修复水生态、综合治理水环境、科学防治水灾害的“四水同治”治水思路，牢固树立全面、统筹、协调的发展理念，统筹山水林田湖草系统治理，统筹河湖库渠水系连通，统筹干支流、上下游、左右岸统一治理，统筹空中水、地表水、地下水系统开发，统筹解决水资源、水生态、水环境、水灾害等新老水问题，实现“四水同治”目标。

（二）坚持空间均衡，科学发展

以目标和问题为导向，按照“确有需要、生态安全、可以持续”的原则，站位国家中心城市建设，立足全局，着眼长远，统筹考虑城市规模、产业发展、人口聚集、组团建设、城乡协调，系统谋划和有序推进一批全局性、战略性的节水供水治水重大项目，着力完善水利基础设施网络体系，不断优化水资源水生态要素格局，实现水工程规划布局和水资源开发配置的全域统筹、空间均衡。尊重自然规律和社会发展规律，因水制宜、量水而行、人水和谐，推动社会发展与水生态承载能力相协调。

（三）坚持五河共建，全面推进

- 按照“安全、生态、景观、文化、幸福”的五河共建理念指导推进全区水生态文明建设。以安全为前提，构筑水资源安全保障体系；以生态为基础，打造自然生态空间格局；以景观为载体，描绘岸绿景美环境画卷；以文化为灵魂，诠释治水兴水灿烂文化；以幸福为根本，满足人民群众美好期盼；从五个不同层面和维度对全区河湖沟渠开展系统谋划和综合治理，高标准统筹推进全域生态水网建设。

（四）坚持政府主导，完善机制

加强政府引导，完善投入机制，激活市场动能，形成工作合力，充分调动全社会力量参与水生态建设。用足用好国家、省、市支持政策，积极争取中央及省、市资金。按照“政府主导、多元投入、市场运作、社会参与”的原则，创新投融资模式，拓宽融资渠道，鼓励和支持社会资本投入水利建设和运营。

三、重点工作

- （一）郑州市贾鲁河综合治理工程

工程治理总长62.77公里，涉及惠济区18.1公里。修建坝、闸、涵、桥梁等各类配套建筑物，开挖祥云湖，新建堤顶道路、滨水景观、绿化等，以及相应配套工程。

原批复设计内容已经完成。2019年计划完成设计变更增加的建设内容。

牵头单位：区农委

责任单位：花园口镇人民政府，长兴路街道办事处、新城街道办事处、江山路街道办事处、迎宾路街道办事处

- （二）郑州市贾鲁河综合治理生态绿化工程

对河道外50—200米范围内进行绿化，该项目主要建设内容包括：绿化工程、铺装工程、建筑工程、小品工程、体育设施、海绵城市、给排水工程、景观照明工程、智慧工程等。2019年工程投资约8亿元。

牵头单位：区农委

责任单位：区财政局、区征收办，新城街道办事处、江山路街道办事处、长兴路街道办事处、迎宾路街道办事处，花园口镇人民政府

- （三）郑州市索须河汇合口上游至弓寨大桥段生态提升工程

对河道进行水面扩增，景观提升，建设内容包括旅游码头、河心岛改造，休闲广场、景观小品、灯光照明等设施。河道统一按照防洪50年一遇，除涝5年一遇标准治理，进行生态提升工程。2019工程开工建设。

牵头单位：区农委

责任单位：古荥大运河文化区管理中心、区发改统计局、区财政局、区规划分局、区自然资源局、区城管局、区征收办、区环保局，江山路街道办事处、大河路街道办事处，古荥镇人民政府

- （四）索须河生态提升工程

对索须河中州大道至祥云寺段6公里河道进行水面扩增工程、堤防改造工程、堤岸景观绿化工程、休闲游憩设施建设。

牵头单位：区农委

责任单位：花园口镇人民政府

- （五）荥泽古城水系建设

- 建设荥泽古城内循环水系、水源和输水渠道，包括取水设施、景观提升、休闲广场、景观小品、灯光照明等。

牵头单位：荥泽公司

责任单位：古荥大运河文化区管理中心、区规划分局、区发改统计局、区农委，古荥镇人民政府

- （六）沟渠综合治理工程

做好古荥明渠开工前的准备工作；对张牛支沟、石苏干沟进行综合治理，主要实施疏挖、岸坡护砌、截污及景观提升等；对金洼干沟上游进行生态修复，对金洼干沟花园路下游进行硬化。工程总投资1亿元，力争2019年完成工程建设任务。

牵头单位：区农委

责任单位：区发改统计局、区财政局、区征收办、区城管局，江山路街道办事处、新城街道办事处、大河路街道办事处，古荥镇人民政府

- （七）郑州市黄河滩区调蓄工程

结合黄委会《黄河下游滩区生态治理规划方案》中郑州黄河国家生态文化公园样板示范区规划，对岗李水库扩挖改造形成万亩荷塘。2019年进行项目前期工作。

牵头单位：区农委

责任单位：惠金河务局，区发改统计局、区财政局、区规划分局、区自然资源局，新城街道办事处

- （八）花园口引黄干渠改造提升工程

通过修建调蓄工程，合理调节引黄水资源。通过改造提升渠道及配套建筑物，将花园口引黄渠系打造成为供水、排涝、水生态为一体的水系网络。项目总体规划布局为“一总六干、一横四纵、一湖一脉、水润郊野、湿地河流相贯通”，打造独特的生态渠系网络。2019年做好项目前期工作。

牵头单位：区农委

责任单位：区发改统计局、区财政局、区规划分局、区自然资源局、区环保局，花园口镇人民政府

- （九）郑州市沿黄引水口门提升改造工程

- 规划对邙山引黄闸进行改造，提升其引黄能力。2019年做好项目前期工作。

牵头单位：区农委

责任单位：惠金河务局，区发改统计局、区财政局，古荥镇人民政府

四、保障措施

（一）加强组织领导。要充分认识生态水系和水生态建设工作对全区经济社会发展全局的重要意义，各单位要切实加强组织领导，建立工作推进机制，细化分解目标任务，制定强力推进措施，统筹协调，相互配合，形成工作合力，狠抓工作落实，推动全区生态水系和水生态建设工作规范、高效、有序开展，确保各项目标顺利实现。

（二）加强资金保障。坚持“政府主导，社会参与”的投入体制，拓宽投资渠道，吸引社会资金参与城市水生态建设，建立稳定、可持续的水生态建设资金投入机制，及时拨付相关奖补资金。

（三）强化督导考核。围绕目标任务，加强督促检查，严格工作考核，强化责任落实。定期组织观摩，督导建设目标任务落实情况，鼓励先进，鞭策落后。严格奖惩措施，对做出突出贡献的单位和个人，予以表彰和奖励，对推进不力的，进行约谈、问责。

郑州市惠济区人民政府办公室              2019年2月18日印发