惠政文〔2019〕10号

郑州市惠济区人民政府

关于印发2019年惠济区林业和园林绿化工作

实施方案的通知

各镇人民政府，各街道办事处，区人民政府各部门，各有关单位：

现将《2019年惠济区林业和园林绿化工作实施方案》印发给你们，请认真贯彻实施。

2019年2月18日

2019年惠济区林业和园林绿化工作

实施方案

为加快推进生态惠济建设，努力完成以国土绿化和创建国家生态园林城市为目标的林业和园林绿化工作任务，特制订2019年惠济区林业和园林绿化实施方案如下:

一、指导思想

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，深入学习国土绿化提速行动建设森林河南动员大会精神，紧紧围绕“六化”和“大生态、大环保、大格局、大统筹”目标，以建设国家中心城市为引领，统筹推进“森林、湿地、城市、流域、农田”五大生态系统，以交通网络沿线生态环境提质提升为重点，积极推进湿地生态系统恢复等工作，完善森林资源保护体系。全面开展园林绿化“增量、提质、升级”活动，以项目建设为带动，大幅增加城市绿地面积，进一步优化公园绿地布局;以管理提升为保障，完善城市园林绿化的文化内涵和服务功能，营造绿色、优美、宜居的生产生活环境。

二、工作目标

满足人民群众对绿色、生态、优美的生产生活环境需要为目标，以造林增绿、公园绿地、生态廊道、铁路沿线绿化、郊野（森林）公园、湿地公园、滨河绿地、社区游园建设为抓手，多措并举，通过规划建绿、拆违建绿、见缝插绿、留白增绿，大幅增加绿地面积，进一步优化公园绿地布局；全年完成林业造林任务13500亩（其中：营造林10500亩，森林抚育1500亩，花卉苗木建设500亩，林下经济建设1000亩），新建5000平方米以上综合性公园3个，新建5000平方米以下微公园、小游园40个，综合公园—社区公园—微公园（小游园）体系逐步建成，公园绿地服务半径覆盖率达到90%以上，基本实现“300米见绿、500米见园”的目标。绿道连通提质长度30公里，区域内所有铁路、高速和立交出入市口全部进行高标准绿化建设，新增屋顶绿化5000平方米，园林式单位（校园、医院、企业）、小区绿化覆盖率要达到60%以上，绿化河渠2条，谋划建设郊野公园1个。到2019年底，全年新增绿地380万平方米，建成区绿地率、绿化覆盖率、人均公园绿地面积分别达到36.2%、42%、14平方米。城市园林绿化建设管理水平得到全面提升，“城在林中、园在城中、林水相依、林路相随”的生态格局基本形成。

三、工作任务

（一）创建国家生态园林城市

全力推进国家生态园林城市创建工作。

2019年4月30日前，各单位完成园林绿化建设任务。

2019年7月31日前，按照工作方案，各单位基本完成创建工作任务。

2019年9月30日前，全面完成迎检准备工作。

牵头单位：区创建国家生态园林城市工作领导小组办公室

责任单位：区林业和园林局、农业农村工作委员会、城市管理局、环保局、住房和城乡建设局，各镇（街道）及各成员单位

（二）主城区绿化提质工程

以创建国家生态园林城市为目标，以百城建设提质工程为抓手，不断扩增城市绿地面积，完善城市生态系统，全面提升园林绿化内涵品质，实现城市园林绿化的增量、提质、升级。

1．新建5000平方米以上公园3个（含新建一个体育公园）。按照《300米见绿、500米见园三年建设规划》和《郑州市惠济区人民政府关于印发惠济区创建国家生态园林城市实施方案的通知》（惠政文〔2018〕27号）要求，新建5000平方米以上公园3个。

2019年2月28日前，绿化进场施工。

2019年7月31日前，完成公园建设工作。

责任单位：区林业和园林局

2．新建微公园、游园40个。2019年底前建成微公园、游园40个，其中八个镇（街道）各新建5000平方米以下微公园、游园3个。各镇（街道）应加快微公园、游园建设进度，确保3月31日前本辖区公园绿地服务半径覆盖率达到90%以上。

2019年2月28日前，绿化进场施工。

2019年7月31日前，完成公园游园建设工作。

牵头单位：区林业和园林局

责任单位：各镇（街道）

3．配合做好青少年公园建设；完成古树苑一期、秀竹园、凝香园、老年健身园、四季园等项目的整治提升。

牵头单位：区林业和园林局

责任单位：区财政局、发展改革和统计局、机关事务管理局、征收办，相关镇（街道）

完成时限：2019年12月

4．立体绿化工作：以城市高架桥（三环高架、农业路高架、京沙快速、四环路高架）、主干道（道路红线在60米以上的市管道路、实施机非分离的双向4车道道路）两侧楼顶绿化、重要商业街区周边楼顶绿化、行政文化区（机关单位集中办公地、重要体育场地、医院）周边楼顶绿化、公园绿地周边楼顶绿化为重点。2019年完成5000平方米立体绿化任务。

牵头单位：区林业和园林局

责任单位：区住房和城乡建设局、教育体育局、卫生健康委员会，各镇（街道）

完成时限：2019年12月

5．园林式居住区（单位）创建工作。大力开展园林式居住区（单位）创建工作，到2019年7月31日，园林式居住区（单位）达标率≥60%或园林式居住区（单位）年提升率≥10%，达到国家生态园林城市的标准。各镇（街道）新申报省级园林式单位（小区）不少于1个，市级园林式单位（小区）不少于2个，区级园林单位（小区）不少于2个。

责任单位：各镇（街道），各相关单位

6．大力推进城市环境美化、彩化工作。做好元旦、春节、“五一”和“十一”和重大节庆日期间城市公园（游园）、广场、主次干道、重要节点的花卉摆放和氛围营造工作，做好庆祝建国70周年、第十一届全国少数民族传统体育运动会期间的氛围营造工作。

牵头单位：区林业和园林局

责任单位：各镇（街道），各相关单位

7．提升主次干道、支路、背街小巷沿街绿化美化环境整治和拆墙透绿工作。利用主次干道、沿街公共单位（机关、学校、医院、企事业单位等）和支路、背街小巷沿街商户门前边角空地建造花坛，栽植造型植物、花灌木及宿根花卉，摆放花箱、花架、花钵等各种容器进行立体绿化美化。在全区范围内广泛开展拆墙透绿工作，通过拆除城市道路沿线围墙和违章建筑，实施透绿、补绿、增绿，推动开放式街区建设。成立郑州市惠之美园林绿化工程有限公司，充分发挥绿化工匠队作用，整合利用街头、街坊内零星小微地块，实施“见缝插绿”；抓好公共单位门前盆景设置，实现“四季常青、四季有花”，持续提升城市环境品质、进一步美化城市环境。

2019年2月28日前，完成摸底排查工作，制定工作方案。

2019年7月31日前，完成绿化美化和拆墙透绿工作。

牵头单位：区林业和园林局

责任单位：郑州市惠之美园林绿化工程有限公司，各镇（街道），各相关单位

（三）铁路沿线、过境干线公路、高速出入市口及立交桥区绿化景观提升工作

1．铁路沿线绿化工作：完成铁路总长39.3公里、面积280万平方米的绿化工作。

2．过境干线公路绿化：完成连霍高速（惠济段）长度4.2公里、面积10万平方米的绿化提升提质工作。

3．高速互通立交及出入口区域绿化工作：完成连霍高速惠济站4.13万平方米的绿化提升改造建设和后期管理养护工作。花园口互通立交区域绿化待大河路高架完工后适时启动绿化。

牵头单位：区林业和园林局

责任单位：区财政局、城市管理局、发展改革和统计局、审计局、征收办，各镇（街道）

完成时限：2019年4月

（四）生态廊道建设和绿道连通提质工程

1．生态廊道建设工程。新开工建设4条廊道，对新苑路、京水路、天河北路和古荥大运河文化区运河商埠文化街区项目样板区大河路、师南路廊道绿化工程进行规划设计，2019年底前开工建设。

牵头单位：区林业和园林局

责任单位：区财政局、发展改革和统计局、征收办，花园口镇人民政府、古荥镇人民政府，江山路街道办事处、新城街道办事处、大河路街道办事处

完成时限：2019年12月

2．绿道连通提质。对北三环、中州大道北段、京沙北延、江山路等4条生态廊道进行提质改造，依托已建成的生态廊道，打造互联互通、顺畅转换、无缝衔接的非机动车骑行系统，解决系统和节点的不连续问题，营造景观廊道内安全、舒适、优美的骑行环境，通过对非机动车道和绿道中步行系统的连通，为市民提供观光、休闲、健身等良好体验。

牵头单位：区林业和园林局

责任单位：区财政局、城市管理局，各相关镇（街道）

完成时限：2019年4月

（五）新修支线路网绿化

主要依据道路修建时序对全区新修支线路网适时进行绿化，栽植行道树。

牵头单位：区林业和园林局

责任单位：区住房和城乡建设局，各相关镇（街道）

完成时限：2019年12月

（六）河渠绿化建设工程

贾鲁河蓝线外绿化工程（惠济段），对河道外50—200米范围内进行绿化，建设休闲广场，完善景观小品、灯光照明等设施；东风渠景观带（索须河—贾鲁河），完成综合景观设计方案。

牵头单位：区农业农村工作委员会

责任单位：区规划发展中心，花园口镇人民政府，长兴路街道办事处、新城街道办事处、迎宾路街道办事处、江山路街道办事处

完成时限：2019年5月底完成贾鲁河绿线范围内绿化；2019年12月底完成东风渠景观带方案设计和示范段的开工建设准备工作

（七）林业和园林绿化管理大提质提升工作

通过深入开展林业和园林绿化管理水平大提质工作，进一步细化工作职责，提升工作标准，促进林业和园林绿化管理水平的持续提升。深入发掘我区公园所在地的历史文化内涵，延续历史文脉，突出特色文化、特色景点、特色园区，形成独具特色的园林文化，依据现有公园和廊道，提升打造一批文化氛围浓厚、文化特色鲜明的公园游园。

牵头单位：区林业和园林局

责任单位：各镇（街道），各相关单位

（八）积极开展黄河滩区生态环境综合治理，湿地公园和郊野公园建设工作

1．深入推进黄河滩区生态环境综合治理

根据中央环保督察“回头看”反馈整改任务清单中涉及的黄河湿地问题，持续加大黄河湿地违规项目整治和生态修复力度。按照保护区内全面禁止违法违规活动、全部拆除违规设施、恢复生态环境的要求，全面排查我区自然保护区内人为活动，确保2019年底前完成整改任务。

牵头单位：郑州农业高新区管委会

责任单位：区林业和园林局、农业农村工作委员会、城市管理局、环保局，古荥镇人民政府、花园口镇人民政府，大河路街道办事处、新城街道办事处

完成时限：2019年12月

2．加强黄河湿地保护及公园建设

按照“生态优先、合理利用、强化内涵、塑造特色、和谐发展”的理念，大力推动郑州黄河国家湿地公园、黄河城市公园建设，打造湿地生物及候鸟栖息保护地、湿地生态系统恢复展示基地、湿地合理可持续利用样板和国内知名湿地休闲度假目的地。加强与省、市有关单位沟通、联动，确定黄河大堤加宽方案，先行启动江山路至黄河公路大桥段建设，打造宽度为110米，涵盖人行步道、自行车道、有轨电车、机动车道、服务驿站、生态廊道等内容的黄河景观带。

牵头单位：区林业和园林局

责任单位：郑州农业高新区管委会，古荥镇人民政府、花园口镇人民政府，大河路街道办事处、新城街道办事处

完成时限：2019年12月完成湿地公园一期工程及黄河城市公园规划设计工作

3．郊野公园建设。依托黄河大堤南侧标准化堤防和防护林带，在江山路东S312北，建设一个占地面积6100亩，以休闲游憩、林间漫步为主要功能的近郊综合性公园。2019年完成前期工作，力争年底开工建设。

牵头单位：区林业和园林局

责任单位：区征收办，惠金河务局，各相关镇（街道）

完成时限：2019年12月底做好规划设计等前期工作

（九）加强森林资源保障体系建设

1．强化森林防火工作，完善森林防火防控指挥系统，全区森林火灾受灾率控制在0.3‰以内，确保不发生重大森林火灾。

2．加强病虫害防治工作，全区林业有害成灾率控制在3.7‰以内，确保不发生重特大森林疫情。

3．建立健全林业生态效益补偿机制。进一步巩固2018年市级生态防护林、绿化景观林区划成果，完善生态效益补偿政策，加强监督管理，健全人员队伍，保障工作经费，加大政策兑付力度，建立健全有效的林业管护机制。

牵头单位：区林业和园林局

责任单位：各镇（街道）

完成时限：2019年12月

四、保障措施

（一）加强领导，明确责任

强化政治担当，提高政治站位，完善林业和园林绿化领导机制，各相关单位成立党政“一把手”负责制，推进林业和园林绿化工作开展，确保目标任务落地落实。党政主要负责同志要负总责、亲自抓，分管领导要具体抓、靠前抓，切实把工作任务落到实处，让良好生态成为人民生活质量的增长点、经济社会健康发展的支撑点，展现惠济区形象的发力点。

严格落实部门绿化分工负责制，各相关单位要各司其职、通力合作，形成大生态、大园林的工作格局。区发展改革和统计局负责及时做好项目立项审批和资金计划下达；区财政局负责制定完善奖补政策，及时发放资金；区自然资源局负责高速、铁路、国省道公路两侧绿线范围内的土地调整；区农业农村委员会负责管辖河渠蓝线范围内的绿化；区城市管理局负责道路沿线的违法拆迁、清理工作；区交通运输局负责做好与市交通委相关业务的协调工作；区林业和园林局负责公园游园、铁路沿线、主城区绿化、高速公路、国省道沿线、城乡造林绿化及郊野公园等建设、指导、督导工作；区征收办负责涉及的土地附属物普查、核算、兑付及土地征收工作；郑州农业高新区管委会、各镇（街道）负责各自管辖范围内的各项造林绿化任务具体落实工作；区教育体育局、卫生健康委员会牵头做好园林式单位（校园、医院）建设工作；区住房和城乡建设局牵头做好园林式小区建筑施工的监督管理工作。

（二）强化督查，严格考核

加强督导工作，定期召开观摩会、讲评会，建立信息通报机制，利用信息平台，及时通报工作进展。加强考核验收工作，把各单位年度目标任务完成情况纳入年度绩效考核目标，按照任务完成情况兑付奖补资金，确保年度林业和园林绿化任务完成。

（三）加大宣传，营造氛围

各相关单位充分利用各类宣传形式，广泛宣传生态建设和造林绿化的重大意义，普及生态知识，弘扬生态理念，营造全社会积极参与、关心支持生态建设和造林绿化行动的良好氛围，积极引导社会各界参与林业和园林绿化行动,让绿化工作深入人心，不断增强全民植绿爱绿护绿意识。

（四）加强管理，提高成效

一要强化森林资源的保护。严格控制林木采伐、严厉打击盗伐滥伐，对重点生态区域全面禁止商业性采伐。切实抓好森林防火，提升森林火情监测能力和实战扑火能力，最大程度减少森林火灾损失。

二要提升绿化管养水平。通过开展林业和园林绿化管养水平大提质活动，进一步细化工作职责，提高管护工作标准，促进林业和园林绿化管理水平的持续提升。

郑州市惠济区人民政府办公室              2019年2月18日印发