惠政文〔2019〕68号

郑州市惠济区人民政府

关于印发惠济区城乡结合部综合改造工程

实施方案的通知

各镇人民政府，各街道办事处，区人民政府各部门，各有关单位：

现将《惠济区城乡结合部综合改造工程实施方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

2019年12月20日

惠济区城乡结合部综合改造工程实施方案

为全面贯彻落实中央、省、市、区关于改善人居环境的决策部署，全力做好城乡结合部综合改造工程，进一步改善城乡结合部整体环境，制定本方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立以人民为中心的发展理念，以打造“整洁、有序、舒适、愉悦”城市环境为目标，以推动城乡结合部改造工程为重点，对城乡结合部进行全覆盖、全方位、立体化、高标准改造，着力解决城乡结合部管理粗放、基础设施水平低、整体面貌差等问题，建设美丽城镇、美丽公路、美丽河道、美丽村庄、美丽田园，努力将城乡结合部打造成一个无垃圾积存、无黑臭水体、无私搭乱建、无“散乱污”企业，基础设施全覆盖、城市功能全配套的美丽区域。

二、工作原则

（一）以人为本，尊重民意。突出以人为本，集中力量解决社会关注，群众最急、最忧、最盼的紧迫问题。发挥群众主体作用，充分听取群众诉求、获取群众支持，引导群众参与，确保改造效果符合群众意愿。

（二）规划引领，示范带动。充分发挥典型示范引导作用，提升改造效果。以总体规划设计为引领，先行进行示范工程建设，通过综合评审、群众评议，完善方案，而后进行全面推广。

# （三）目标导向，突出特色。要结合实际，坚持目标导向，突出地方特点、文化特色、时代特征，采取改善、提升、规范等措施，科学谋划，综合改造，做到与经济水平和群众需要相适应。

（四）突出重点，有序推进。科学配置人力、财力和物力，先易后难、远近结合，分步实施、扎实推进。坚持点、线、面结合，突出重点，合理制定治理区域，确保城乡结合部改造工程有力有序有效开展。

（五）标本兼治，注重长效。聚焦当前存在的突出问题，通过前期几个月的集中攻坚，解决治标问题；通过两年左右时间，完善设施配套，健全完善功能，落实治本措施，持续巩固提高，形成长效机制。

（六）条块结合，属地管理。坚持属地管理、条块结合的原则，即发挥区直委局的牵头作用，又充分发挥属地抓总、整合各方力量的统筹作用，充分形成条抓块保、上下联动、齐抓共管的工作格局。

三、工作范围

惠济区城乡结合部改造工程涉及3个镇（街道），分别为：大河路街道、古荥镇、花园口镇。

四、工作任务

（一）加快基础设施建设

1.加快主次干道、支线路网等城市路网系统建设；

2.推进“四好农村路”建设；

3.完善垃圾处理设施和污水处理设施建设；

4.协调做好供水、供热、供气等公用基础设施建设；

5.提质改造普通国省干线公路、快速路（含立交桥区）；

6.按照综合改造工程要求，基础设施方面应当完善建设的其他内容；

（二）加强日常管理

7.完善环卫设施，强化日常保洁；

8.治理生活垃圾和建筑垃圾；

9.防控工地扬尘；

10.治理河道生态环境；

11.加强市政道路管养；

12.整治占道经营；

13.治理户外广告招牌；

14.提升绿化管养水平；

15.完善照明设施；

16.完善交通标识、标线、标牌、信号灯系统及配套的电子警察系统；

17.查处交通违法行为，及时组织疏导拥堵点段；

18.整治客运市场非法营运和货运车辆超限超载；

19.加强车辆停放管理；

20.增设非机动车和行人慢行系统（含过街通道），贯通非机动车道和人行道；

21.整治主次干道两侧私搭乱建、占路经营、乱堆废弃物等乱象，严厉查处违规占道施工和挖掘道路等违法行为；

22.完善公共交通基础设施，推进城乡客运一体化；

23.按照综合改造工程要求，日常管理方面应当加强的其它内容；

（三）改善人居环境

24.村庄主次干道通畅，通组通户道路硬化，村内道路形成路网；

25.建设农村生活污水收集处理设施；

26.农村生活垃圾日产日清，无垃圾积存；

27.实施农村户厕无害化改造；

28.农村自来水入户率达到100%，饮用水达到国家安全标准；

29.美化村庄房屋及墙体外立面和公共场所；

30.绿化村庄道路、庭院、村中空地，对村庄周边实施生态隔离；

31.完善村庄主次干道路灯设施；

32.开展村庄精神文明创建活动，提升村民文明素质，建设村民健身广场和休闲场所，健全红白理事会等组织。

33.加强社区基层党组织建设，打造社区先进党组织示范点；

34.提升社区治理能力；

35.改善社区楼院人居环境，完善生活配套设施；

36.健全社区服务体系，完善群众综合服务设施；

37.按照综合改造工程要求，改善人居环境方面应当做好的其他内容；

（四）优化产业结构

38.优化农业产业结构，大力发展高效生态农业和乡村特色产业；

39.优化工业结构，开展“低小散”专项整治及工业企业深度治理；

40.优化服务业发展，全面提升服务业发展水平；

41.关停取缔不符合产业政策准入、产业布局规划、装备技术水平落后、不能稳定达标、不具备治理价值的“散乱污”企业，达到“两断三清”标准；

42.建立“散乱污”企业排查、整治长效机制；

43.按照综合改造工程要求，优化产业结构方面应当做好的其他内容。

五、实施步骤

城乡结合部改造工程分为三个阶段实施。

（一）规划设计、情况摸排及“治标”阶段（2019年11月下旬—2019年12月31日）

各责任单位进行调查摸底、建立问题台账，针对问题进行综合改造工程的规划、设计，拿出最终综合改造方案，分类施策，一策一品。同时，对垃圾积存、扬尘污染、乱停乱放、交通拥堵等乱象，以快速“治标”为目的，进行集中治理整顿。

（二）集中治理阶段（2020年1月1日—2021年6月30日）

针对问题台账，围绕完善基础设施建设、加强日常管理和改善人居环境三个方面，按照前期规划设计，集中人力、物力、财力，采取强有力的措施，全力以赴推进改造工程。2021年5月31日之前完成所有的基础设施建设和设施、设备的配建、配备工作，6月份进行验收。

（三）巩固提升阶段（2021年7月以后）

围绕综合改造成果，进行回头看，进一步查缺补漏、巩固提升；建立城乡结合部长效管理机制，实现常态化管理。

六、职责分工

相关镇（街道）作为城乡结合部综合改造工程的责任主体，负责根据本方案确定的综合改造范围和内容，研究制定本辖区的工作方案，并具体组织实施。

区农委：按照职责分工，做好农村人居环境改善的整体统筹、方案制定、业务指导、监督考核等工作。

区城管局：按照职责分工，做好市容环境综合整治的整体统筹、方案制定、业务指导、监督考核等工作。

区住建局：按照职责分工，做好城乡结合部道路等基础设施建设；负责公用基础设施建设的整体统筹、方案制定、业务指导、监督考核等工作。

区交通局：按照职责分工，做好县道等基础设施建设的整体统筹、方案制定、业务指导、监督考核等工作。

市交警五大队：负责交通秩序综合整治的整体统筹、方案制定、业务指导、监督考核等工作。

区委社治委：负责社区环境综合整治提升的整体统筹、方案制定、业务指导、监督考核等工作。

区科工局：负责优化产业结构的整体统筹、方案制定、业务指导、监督考核等工作。

区环保局：负责“散乱污”企业综合治理的整体统筹、方案制定、业务指导、监督考核等工作。

涉及其他责任单位：按照牵头单位的工作安排，积极主动做好配合工作。

七、保障措施

（一）强化组织统筹

成立惠济区城乡结合部综合改造工程指挥部，区委副书记、常务副区长李伟光任指挥长。区、镇（街道）两级财政部门要统筹谋划，做好资金保障工作。镇（街道）、区直相关单位要注重上下联动，协作配合，形成工作合力；要条块结合，以块为主，发挥属地优势、强化属地管理，全面夯实属地管理主体责任，推动管理重心全面下移，确保各项工作任务顺利实施。

（二）强化责任落实

实施区领导联系分包制，督导推动分包范围内的城乡结合部综合改造工程，及时研究协调解决重大问题；各镇（街道）和区直相关单位要结合工作任务，建立责任制度，分解任务，压实责任，认真排查摸底、认真制定方案、认真组织实施、认真研究问题、认真解决问题，高标准、高质量开展综合改造工程。

（三）强化宣传引导

充分发挥报刊、电台、电视台、网络、自媒体等媒介作用，通过多主体、多渠道、多形式的宣传报道，广泛宣传城乡结合部综合改造工程的重大意义，全面营造氛围，让广大群众和社会各界知晓、配合、支持，达到全民参与、全民互动、全民共享的良好效果。

（四）强化督查考核

建立区委区政府主要领导月观摩、分包区领导每周督导、指挥部督查办日常督导、责任主体单位不间断自查四级督导机制，以督导促任务推进、促工作落实、促作风转变。对责任单位履职尽责情况、整治提升任务完成情况、存在问题整改落实情况等进行跟踪督查，并纳入改进城市管理与改善人居环境工作考核体系，定期进行考核，实施奖惩。

郑州市惠济区人民政府办公室             2019年12月20日印发