惠政文〔2019〕9号

郑州市惠济区人民政府

关于印发惠济区2019年垃圾污水处理

工作方案的通知

各镇人民政府，各街道办事处，区人民政府各部门，各有关单位：

现将《惠济区2019年垃圾污水处理工作方案》印发给你们，请认真贯彻执行。

2019年2月18日

惠济区2019年垃圾污水处理工作方案

为加快惠济区生态建设，结合我区实际，制订本实施方案。

一、指导思想

以党的十九大精神为指导，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，按照“大生态、大环保、大格局、大统筹”总要求，坚持“四重点一稳定一保证”的工作格局，突出项目带动，深化、细化、常态化推进生态环境治理，为加快我区“生态城、旅游城、健康城、科技城”建设提供生态保障。

二、总体目标

通过强化生态城市建设，完成50余条道路雨污水管道建设，完成五龙口支沟等截污管道建设，全年新建雨、污水管道117.4公里，进一步完善我区雨污水管网；建成农村小型污水处理站9座、小型污水处理泵站1座，切实解决未拆迁村庄生活污水出路问题；完成3座垃圾转运站建设，新开工2座垃圾转运站建设，完善村（社区）收集、镇（街道）集中、区外运工作体系，提升全区生活垃圾收运处置能力；生活垃圾分类覆盖率达到70%以上，生活垃圾回收利用率达到30%以上，开工建设区生活垃圾分拣中心，在全区推广普及生活垃圾分类工作。

三、主要任务

（一）加快推进雨污水管网建设

不断完善辖区雨污水管网的建设，实现与路网建设同步，尽快形成全区贯通的管网体系，并配合郑州市相关部门共同做好维护管养工作。

1．完成佳合路、旺佳路等50余条道路雨污水管道建设。总投资2.3亿元，新建雨水管网58公里，污水管网58公里。

牵头单位：区住建局

责任单位：各相关镇人民政府，各相关街道办事处

2．完成五龙口支沟截污管道建设。总投资1300万元，新建污水管道0.917公里。

牵头单位：区城管局

责任单位：长兴路街道办事处

3．完成鸿运路东段污水管道建设。总投资184万元，新建污水连接管道450米。

牵头单位：区城管局

责任单位：长兴路街道办事处

（二）整体提升农村污水处理水平

建设9座小型污水处理站、1座污水处理泵站。建立完善农村生活污水治理长效运维机制，实现已建成的污水处理设施长期稳定正常运行。

1．江山路孙庄污水处理站。投资1900万元，日处理能力4000吨，解决江山路北段沿线公共单位以及孙庄、黄河桥村群众生活污水排放处置。

2．保合寨污水处理站。投资850万元，日处理能力800吨，解决保合寨群众及周边生活污水排放处置。

3．石桥村污水处理站。投资550万元，日处理能力1000吨，解决石桥村群众及周边生活污水排放处置。

4．张桥村污水处理站。投资300万元，日处理能力500吨，解决张桥村群众及周边生活污水排放处置。

5．新石桥村污水处理站。投资300万元，日处理能力500吨，解决新石桥村群众及周边生活污水排放处置。

6．田河污水处理站。投资550万元，日处理能力1000吨，解决田河村群众及周边生活污水排放处置。

7．凌庄污水处理站。投资550万元，日处理能力1000吨，解决凌庄村群众及周边生活污水排放处置。

8．申庄污水处理站。投资300万元，日处理能力500吨，解决申庄村群众及周边生活污水排放处置。

9．花园口村十组污水处理站。投资280万元，日处理能力400吨，解决花园口村十组群众及周边生活污水排放处置。

10．花园口村污水泵站。投资184.6万元，解决花园口村群众及周边生活污水排放处置。

牵头单位：区城管局

责任单位：各相关镇人民政府，各相关街道办事处

（三）大力提升生活垃圾收运管理水平

1．完善生活垃圾收运体系。不断完善村（社区）收集、镇（街道）集中、区外运收运模式，落实工作机构、工作制度、保洁队伍、工作经费，进一步完善配备垃圾处理设施设备，不断提高日常管理水平，实现全区生活垃圾收运处置全覆盖。

2．加大非正规垃圾堆放点排查整治力度。加强常态化排查力度，重点整治垃圾山、垃圾围村、垃圾堵路等突出现象，严禁露天焚烧、未经防渗处理随意填埋垃圾。对排查出来的非正规垃圾堆放点，坚持一处一策，制定科学的整治方案，明确完成时限，完善工作台账并实行滚动销号制度，年底前完成全域所有非正规垃圾堆放点整治任务。

3．加快垃圾转运站建设。

（1）绿环路450t/d垃圾转运站（市政环卫管养中心），占地约22.5亩，总投资约4500万元，日转运生活垃圾450吨。2019年6月份主体完工，8月份投入使用。

（2）福利院路150t/d垃圾转运站，占地约2.47亩，总投资约1500万元，日转运生活垃圾150吨。2019年4月份主体完工，6月份投入使用。

（3）金河路50t/d垃圾转运站，占地约2.25亩，总投资约850万元，日转运生活垃圾50吨。2019年5月份主体完工，7月份投入使用。

（4）迎客北路150t/d垃圾转运站，占地约6亩，总投资约3600万元，日转运生活垃圾150吨。2019年年底前开工建设，2020年上半年投入使用。

（5）春熙路150t/d垃圾转运站，占地约8.25亩，总投资约3600万元，日转运生活垃圾150吨。2019年年底前开工建设，2020年上半年投入使用。

牵头单位：区城管局

责任单位：各相关镇人民政府，各相关街道办事处

（四）全面推广生活垃圾分类管理

全面推进生活垃圾分类工作，2019年底前，全区生活垃圾分类覆盖率达到70%以上，生活垃圾回收利用率达到30%以上。

1．推进居民小区垃圾分类工作。各街道办事处对生活垃圾分类工作负主体责任，按要求配备督导员，统筹推进辖区有物业企业管理小区和无物业企业管理小区生活垃圾分类工作。在此基础上，选择两个街道办事处开展示范片区创建。

2．公共机构及公共场所生活垃圾分类全覆盖。2019年6月底前全区所有公共场所按要求设置垃圾收集容器，年底前所有公共机构全部进行分类，中小学校（含幼儿园）全部开展生活垃圾分类知识教育，着力打造示范性生活垃圾分类学校。

3．推进果蔬市场生活垃圾就地化处理。全区2吨/日以上的果蔬、农产品批发市场、大型超市果蔬垃圾实现就地化处理，并筹建综合处理能力不低于50吨/日的果蔬垃圾就地处理设施。

4．建立完善垃圾分类收运处理体系。建立完善有害垃圾分类收运处理体系，年底前实现公共机构、相关企业及已开展生活垃圾分类的居民小区的有害垃圾收运处理全覆盖。建立完善废旧家具等大件垃圾分类收运处理体系，以住宅区或社区为单位指定大件垃圾集中投放点，全区实行大件垃圾定点投放、预约清运。建立完善玻纸塑金等低价值可回收处理体系，在全区建立规范的社区回收点，确保玻纸塑金等低价值回收物物善其用、物尽所值。建立完善中端收运体系，落实生活垃圾四分类要求，确保各类车辆配置到位，颜色、标识清楚。

5．加快惠济区生活垃圾分拣中心建设。加快完成前期各项筹备工作和手续办理工作，确保年底前正式投入使用。

牵头单位：区城管局

责任单位：各相关镇人民政府，各相关街道办事处

（五）积极推进餐厨废弃物处置管理

1．以镇（街道）为主体，组织实施餐厨废弃物集中收运、处置工作，对产生、收集、运输和处置餐厨垃圾的行为进行监管，实现四环以内餐厨废弃物集中收运、处置全覆盖。

2．组建由城管、市场监督管理、环保、农业、商务、公安交警等部门组成的餐厨废弃物管理执法队伍，在区政府的统一领导下，组织开展联合执法行动，对私收、私运、变相买卖、随意倾倒餐厨废弃物、擅自处置餐厨废弃物、使用废弃食用油脂加工各类食品、将餐厨垃圾直接饲喂牲畜等违法行为，依照有关法律、法规、规章进行处罚。

3．各相关委局、镇（街道）加大宣传力度，通过开展“光盘行动”等，推行减量化，探索餐厨废弃物与生活垃圾混装模式，减轻过渡时期餐厨废弃物处理压力。

牵头单位：区城管局

责任单位：区市场监督管理局、区农委、区商务局，市公安局交警支队第五大队，区环保局，各镇人民政府，各街道办事处

（六）进一步加强建筑垃圾规范管理

1．加强建筑垃圾清运市场管理，完善渣土车管理大数据监管平台，车辆全部安装卫星定位系统，接入大数据监管平台，对车辆的核准信息、行驶轨迹、违规记录等情况实现在线全覆盖监控。

2．加大执法查处力度，城市管理、公安交警部门要开展联合执法，重拳打击未办理运输核准手续的“黑渣土车”，以及渣土车不密闭运输、沿途遗撒、不按规定路线行驶等违规行为。

3．大力推广建筑垃圾资源化利用。加快工程弃土消纳场建设，开展建筑垃圾存量治理，完善建筑垃圾处置收费等相关政策，积极搭建完成工地弃土公共交易平台，并提高建筑垃圾综合利用水平，提升建筑垃圾资源化利用率和存量消纳治理率。

牵头单位：区城管局

责任单位：区住建局，市公安局交警支队第五大队，各镇人民政府，各街道办事处

四、保障措施

（一）加强组织领导，建立推进机制

各相关委局、各镇（街道）要成立由单位主要领导牵头的垃圾污水整治工作领导小组，全面负责协调相关各项工作及生态建设工程项目的实施。工作推进过程中要实行分包责任制、周工作例会制和工程项目督办制，对每项工作任务建立工作台账，对各项工程实行项目管理和监督，推进工程建设顺利进展，确保生态建设各项工作扎实有效地开展。

（二）切实履行职责，形成工作合力

城管、住建、农业等部门要切实履行好相关工作的牵头职能，加强对上沟通、对下指导，确保各项工作按要求推进。市场监督管理、环保、教育、商务以及公安交警等部门要积极配合开展好相关工作，形成工作合力。土地、规划等部门要对相关项目建设给予帮助和支持，保障建设进度。各镇（街道）要切实履行好属地主体责任，全面统筹好各项工作，确保工作任务落到实处。

（三）拓宽筹资渠道，保障资金落实

各职能委局、各镇（街道）在大力投入的基础上，要探索建立多元化的投融资机制，积极争取上级部门资金，合理利用项目融资方式引入社会投资参与生态建设，有效推动重点生态工程项目的建设。

郑州市惠济区人民政府办公室              2019年2月18日印发